Załącznik nr 1 do siwz

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

Dla

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne nr 12/PN/2014 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i  dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do SIWZ.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za ryczałtową wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT)

w wysokości ……….................. PLN

(słownie: ..........................................................................................................................................),

zgodnie ze opisem i wymogami zawartymi, w załączniku nr 4 do SIWZ, zgodnie z poniższą tabelą cenową, i potwierdzamy, że  załącznik 4 do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem Ofertowo - Cenowym oraz jest kompletną i wystarczającą podstawą do skalkulowania ryczałtowej ceny oferty

Tabela cenowa

| Kwota netto (ryczałt) |  |
| --- | --- |
| Stawka podatku VAT % | ……% (wpisać jedną stawkę !) |
| Kwota podatku VAT % |  |
| Cena brutto w PLN (ryczałt) |  |
| Słownie brutto: |  |

UWAGA: Cena brutto musi zostać skalkulowana z uwzględnieniem JEDNEJ stawki podatku VAT, z uwagi na jej ryczałtowy charakter.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości w zakresie i na okres wskazany w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotne Postanowienia Umowy - zał. nr 5 do niniejszej SIWZ.

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie (uwaga: w przypadku niewystarczającego miejsca w tabeli poniżej Zamawiający zezwala na dostosowanie tabeli do potrzeb Wykonawcy lub dołączenia w formie dodatkowego załącznika do oferty, informacji w zakresie wyszczególnionym w poniższej tabeli):

| Dane Podwykonawcy** | Części zamówienia, jakie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom*** |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić jeśli dane są znane na dzień składania oferty. W przeciwnym razie pozostawić pole puste.

*** wypełnić obligatoryjnie w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.  UWAGA: Nie wypełnienie tabeli, w żadnej kolumnie jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakichkolwiek podwykonawców.

9. OŚWIADCZAMY, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr______________________________*

*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z nimi, z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11. OŚWIADCZAMY, że posiadamy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

12. OŚWIADCZAMY, że upewniliśmy się co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty i ceny. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w pkt. 3, pokryje wszystkie nasze zobowiązania wynikające z realizacji niniejszego zamówienia, a także wszystkie koszty, które mogą być konieczne dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

13. OŚWIADCZAMY, że w przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości i na warunkach określonych w SIWZ wraz z załącznikami, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, ale przed jej podpisaniem.

14. OŚWIADCZAMY, iż przyjmujemy bez zastrzeżeń wyznaczone przez Zamawiającego warunki rękojmi, co do zakresu i terminu oraz innych ustaleń wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

15. OŚWIADCZAMY, iż przyjmujemy bez zastrzeżeń wyznaczone przez Zamawiającego warunki gwarancji, co do zakresu i terminu oraz innych ustaleń wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

16. WADIUM w kwocie ………………… PLN, zostało wniesione w dniu ……………….…...,

w formie: …………………………………..………………………………………………………..

Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto*: ………...……………………………………………

*wypełnić jeśli dotyczy

Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas Wadium nie podlega zwrotowi.

17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować

na poniższy adres: 	__________________________________________________________

___________________________________________________Faks:/e-mail:_______________

UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż adres do korespondencji jest tożsamy, z adresem siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres dostępny na jakimkolwiek dokumencie złożonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.

18. OFERTĘ niniejszą składamy na _________________kolejno ponumerowanych stronach.

19. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do SIWZ

20. POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)

____________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do siwz (wzór)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(zgodnie z art. 22 ust. 1)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 12/PN/2014,  na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

oświadczamy, że:

- Posiadamy uprawnienia, wymagane przepisami prawa, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków, do oferty załączamy wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz (wzór)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW  DO WYKLUCZENIA

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

(zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 12/PN/2014 na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

oświadczamy, że ____________________________________________________ nie podlega

(oznaczenie Wykonawcy)

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (informacja):

1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej,  jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

1a) Wykonawców, z którymi Zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła, co najmniej 5% wartości umowy

2) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego

3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku

12) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a, ust. 1 Pzp lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp

13) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

14) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

15) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

16) Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

12/PN/2014

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

1.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wielobranżowego, uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód odpowiednich urzędów i instytucji, w tym uzyskanie uzgodnienia projektu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego niniejszym zamówieniem oraz wykonanie prac budowlanych dotyczących następujących elementów:

I. Zagospodarowanie terenu.

- rozbiórka istniejących nawierzchni,

- niwelacja terenu,

- uporządkowanie terenów zielonych, rekultywacja i pielęgnacja istniejących trawników,

- nawożenie, obsianie, pielęgnacja nowych trawników,

- założenie nowych klombów, rabatów, kwietników,

- likwidacja zdegradowanych elementów zieleni,

- budowa nowych parkingów oraz dróg dojazdowych,

- budowa nowych ciągów pieszych,

- budowa zielonych skarp, schodów terenowych, pochylni, murków oporowych,

- uzupełnienie /ujednolicenie/ wymiana oświetlenia terenu.

II. Budowa nowego obiektu "A", zawierającego pomieszczenia wchodzące w skład izby przyjęć, sterylizatorni, oddziału chirurgii, bloku operacyjnego, oddziału chorób wewnętrznych, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz budowa nowego trzonu komunikacji pionowej (szyb windowy wraz z klatką schodową).

III. Przebudowa i remont istniejącego budynku "B", zawierającego pomieszczenia wchodzące w skład izby przyjęć, oddziału chirurgii, oddziału chorób wewnętrznych oraz przebudowa istniejącego szybu windowego (w ramach inwestycji należy również obłożyć zewnętrzną stronę obudowy dźwigu cegłą dopasowaną do cegły obiektu zabytkowego).

IV. Połączenie nowego obiektu "A" z istniejącym budynkiem "C", mające na celu zapewnienie ciągłości komunikacyjnej na poziomie kondygnacji "0" oraz "1".

V. Budowa podziemnego tunelu łączącego obiekt "A" z budynkiem "C", mającego na celu zapewnienie ciągłości komunikacyjnej na poziomie kondygnacji "-1".

Zamówienie obejmuje także:

- sporządzenie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie akceptacji w/w opracowania w zakresie zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym,

- przygotowanie dokumentów niezbędnych do wykonania robót,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższego projektu (dokumentacji),

- dostawę i montaż wyposażenia o którym mowa w programie funkcjonalno – użytkowym,

- inne prace szczegółowo opisane w programie funkcjonalno – użytkowym wraz z załącznikami (PUNKT 2, PONIŻEJ), Istotnych Postanowieniach Umowy oraz niniejszej SIWZ.

2.

Przedmiot Zamówienia szczegółowo opisuje następująca dokumentacja techniczna (nazwy zgodne z nazwami plików):

1. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY WRAZ Z OKŁADKĄ PFU

Załączniki do Programu Funkcjonalno - Użytkowego

2. Koncepcja budowy obiektu szpitalnego

2.1. Plan zagospodarowania terenu.

2.2. Kondygnacja -1.

2.3. Kondygnacja 0.

2.4. Kondygnacja +1.

2.5. Rzut dachu.

2.6. Przekrój.

2.7. Wizualizacje bryły z zewnątrz (4 załączniki - pliki).

2.8. Wizualizacje wnętrza (4 załączniki – pliki).

3. Dokumentacja formalno-prawna.

3.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (2 załączniki – pliki).

3.2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczew (1 załącznik – plik).

3.3. Kopia mapy do celów projektowych.

3.4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów (2 załączniki – pliki).

3.5. Zalecenia konserwatorskie (3 załączniki – pliki).

3.6 Warunki techniczne przyłączenia obiektu do istniejących sieci wod.-kan, cieplnych, gazowych, energet. i teletechn (4 załączniki – pliki).

4. Badania gruntowo-wodne, opinia geotechniczne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektu (10 załączników - plików).

5. Inwentaryzacja zieleni (3 załączniki - pliki).

6. Pomiary hałasu i ruchu drogowego (1 załacznik - plik).

7. Inwentaryzacja istniejących, przebudowywanych obiektów.

3.

Dokumentacja techniczna wyszczególniona w punkcie 2  (punkty: 1, 2 - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5, 6, 7) powyżej, stanowiąca opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią niniejszego załącznika nr 4 do SIWZ i dostępna jest w oddzielnych załącznikach (w wersji do pobrania) na stronie internetowej Zamawiającego www.nzoztczew.pl, w zakładce „Przetargi”. Znajduje się ona w odnośniku „dokumentacja techniczna”, w ogłoszeniu o przedmiotowym zamówieniu (w części dot. sposobu uzyskiwania SIWZ), w pliku nazwanym: „DOKUMENTACJA TECHNICZNA”.

4.

Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że zapoznał się on z dokumentacja techniczną, o której mowa w punkcie  2  (punkty: 1, 2 - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3 – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5, 6, 7) powyżej, która to stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z ustaleniami niniejszego załącznika nr 4 do SIWZ i Istotnych Warunków Umowy oraz innych warunków zawartych w niniejszej SIWZ, że zrozumiał i akceptuje ich treść; ponadto, że dokumentacja ta jest kompletna i odpowiednia do skalkulowania ryczałtowej ceny oferty. Wykonawca oświadcza także, że znany jest mu fakt, iż w przypadku wątpliwości co do treści SIWZ,  a tym samym do jej załączników, może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśninie, zgodnie z  Art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uwaga:

W przypadku wystąpienia niezgodności lub nieścisłości zapisów Istotnych Postanowień Umowy z dokumentacją techniczną – j.w., jako obowiązujące należy przyjąć w pierwszej kolejności zapisy Istotnych Postanowień Umowy

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – 12/PN/2014

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania zamówienia pn.:

„Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.”

- Przedmiot umowy współfinansowany w części będzie z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul Żelazna 32, 00-950 Warszawa, Centrala - Centrum Korporacyjne w Gdańsku, w ramach projektu, który nosi nazwę „Rozbudowa Szpitala Tczewskiego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności do usług medycznych” i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego pn.: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Numer i nazwa Priorytetu w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 3 Funkcje Miejskie i Metropolitalne

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: Działanie 3.3 Infrastruktura rozwoju miast – wsparcie pozadotacyjne

Typ projektu (zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WP 2007-2013, Karta Działania 3.3 pkt. 14)

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 12/PN/2014, złożoną ofertą w postępowaniu 12/PN/2014, a także zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami ochrony środowiska i przepisami o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wypełniając nadto wymóg uzyskania określonych w audycie energetycznym budynków współczynników przenikania ciepła przez przegrody budowlane po zakończeniu przedmiotu umowy. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Do zadań Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę, dokumentacji wykonawczej koniecznej do realizacji przedmiotu umowy i uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz zgód odpowiednich urzędów i instytucji, w tym w szczególności uzyskanie uzgodnienia projektu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i dopuszczenia go użytkowania o ile będzie wymagane,

- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa oraz uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad całością prac wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej, w ramach niniejszej umowy.

5.    Dokumentacja projektowa, winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym.

§ 2

Warunki realizacji

- Realizacja umowy będzie przebiegała przy ścisłej współpracy Wykonawcy z osobami wyznaczonymi 
i zatrudnionymi u Zamawiającego i innymi osobami przez nich wskazanymi.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni wykonawcy na jego prośbę oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego materiałów posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z realizacją przedmiotu umowy, warunkami technicznymi 
i trudnościami mogącymi wyniknąć przy wykonywaniu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ostatecznej ofercie i dokonał wyceny kosztów prac i uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego zadania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte wykonanie zobowiązań opisanych w umowie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia swobodnego wstępu na Plac Budowy osobom upoważnionym przez Zamawiającgo oraz pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca wykona na własny koszt i w swoim imieniu wszystkie niezbędne tymczasowe przyłącza poboru wody i energii elektrycznej niezbędne do prowadzenia robót oraz wykona i utrzyma w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkie roboty tymczasowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym także zapewni tymczasowe drogi dojazdu do wszystkich budynków szpitala, znajdujących się na terenie prowadzonej inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się do opłacenia w terminie refakturowanych mediów zgodnie z porozumieniem, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

- W celu zapewnienia należytej szybkości i sprawnej organizacji prac na terenie budowy Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację prac wykonywanych w ramach umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania narady koordynacyjnej każdorazowo na żądanie Zamawiającego.

- Przed rozpoczęciem każdego z rodzaju robót Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym odpowiedni Plan Kontroli Jakości. W uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca na własny koszt dostarczy Zamawiającemu próbki materiałów przed ich wbudowaniem lub innym włączeniem w roboty. Każda próbka będzie oznakowana co do pochodzenia oraz zamierzonego użycia w Robotach. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub odrzucenia takich materiałów w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty przekazania próbek, przy czym nie zajęcie przez Zamawiającego stanowiska w tym terminie będzie uznane jako ich akceptacja. Zamawiający ma prawo do zatrzymania Robót wykonywanych bez uzgodnionego Planu Jakości.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego – Szpital, akceptując tym samym fakt wykonywania części robót na czynnym obiekcie, w którym przebywają pacjenci, gdzie przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia się dobro Pacjenta. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzone przez niego prace były w możliwie najmniejszym stopniu uciążliwe dla Pacjentów. W tym celu Wykonawca min. zabezpieczy czynną część oddziału przed wpływem pyłu, powstającego przy realizacji przedmiotu umowy, a także będzie przestrzegał porządku organizacyjnego w placówce Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w sprawach nie uregulowanych w umowie postępować według wytycznych i zgodnie z warunkami zawartymi w treści Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 4 do SIWZ, do postępowania 12/PN/2014.

- Wykonawca akceptuje fakt możliwości prowadzenia prac także w soboty i niedziele oraz w systemie 24 godzinnym, o ile będzie to uzasadnione koniecznością zakończenia robót w terminie przewidzianym umową. Strony nie wnoszą zastrzeżeń do takiego systemu pracy.

- Jeśli którykolwiek odbiór częściowy będzie obejmował także dostarczony lub dostarczony i zamontowany sprzęt medyczny, Wykonawca będzie zobligowany jako załącznik do protokołu odbioru częściowego dołączyć podpisany przez siebie wykaz sprzętu, z wyszczególnieniem kompletnej nazwy, ilości, ceny jednostkowej brutto i wartości brutto

- Wykonawca akceptuje fakt, iż w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi

w poszczególnych dokumentach, do celów interpretacyjnych, w kolejności pierwszeństwa przyjmuje się niżej wskazane dokumenty:

I)      Niniejszą umowę

II)     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), do postępowania 12/PN/2014

III)    Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami,

IV)    Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, złożoną w postępowaniu 12/PN/2014

§ 3

Terminy realizacji

- Plac budowy zostanie Wykonawcy przekazany w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia Zamawiającemu takiego żądania przez Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. Od dnia przekazania placu budowy wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia w ramach wykonywanych robót będących przedmiotem umowy.

- Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Wykonawcę po uprzednim  uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego oraz podmiot, o którym mowa w § 1, pkt. 2 umowy,  harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy i z ewentualnymi jego korektami / uaktualnieniami, każdorazowo wymagającymi uzgodnienia i akceptacji stron, wskazanych powyżej. Harmonogram ten określa terminy wykonania poszczególnych etapów prac oraz wynagrodzenie należne z tytułu ich wykonania. Ponieważ wykonanie przedmiotu umowy jest finansowane w części z kredytu inwestycyjnego od podmiotu wskazanego w § 1, pkt. 2 umowy, harmonogram, o którym mowa w niniejszym punkcie musi każdorazowo uwzględniać wytyczne tego podmiotu (Bank Ochrony Środowiska) i może ulegać modyfikacji, w zależności od zmian warunków umowy zawartej między Zamawiającym a wskazanym powyżej podmiotem. W takim wypadku inicjatorem zmian będzie Zamawiający, o czym mowa w pkt. 3, poniżej. Obowiązujący Harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy z uzgodnieniami poczynionymi przez wszystkie strony, o których mowa w niniejszym punkcie, zostanie sporządzony po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 8, pkt. 5 umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w umowie i zacznie obowiązywać nie później niż w 5-tym dniu roboczym od podpisania ww. protokołu. Ewentualne, późniejsze uaktualnienia powyższego harmonogramu nie mogą mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu realizacji umowy, chyba, że Zamawiający postanowi inaczej. Do czasu sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego o którym mowa w niniejszym punkcie, powyżej, zastosowanie ma harmonogram będący załącznikiem nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ w postępowaniu 12/PN/2014.

- Zamawiający, jeśli zajdzie sytuacja wskazana w pkt. 2, powyżej, będzie przedkładać Wykonawcy skorygowany harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stosowanie się do zmienionego harmonogramu, od chwili jego otrzymania od Zamawiającego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30-09-2015r., bez pozwolenia na użytkowanie, przy czym zgłoszenie robót do odbioru nastąpi z zastrzeżeniem zapisów § 5 pkt.1 umowy. Przedmiot umowy strony uznają za należycie wykonany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w wykonaniu umowy o ile pozwolenie takie będzie wymagane. Uzyskanie wskazanego powyżej pozwolenia będzie podstawą do zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przewidzianego zapisami umowy (§ 15) i nastąpi nie później niż do dnia 31-12-2015r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, ustalonego w formie, o której mowa w pkt. 2, poniżej, Wykonawca otrzyma: kwotę …………………………. zł. netto (słownie: …………….. złotych …/100), powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT, w dniu podpisania umowy, wynoszącą 23%, tj.  co stanowi wynagrodzenie w wysokości ………………………. zł. brutto (słownie: …………..….. złotych …/100),

- Strony ustalają, że wynagrodzenie określone wyżej, w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu przepisu art. 628 KC. Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od faktycznego rozmiaru oraz kosztów robót i wydatków, w tym także kosztów:

a) pozyskania map do celów projektowych,

b) opracowania projektu budowlano – wykonawczego,

c) za przeniesienie praw autorskich na warunkach określonych § 8, pkt 7 – 13 umowy,

d) uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia BIOZ,

f) pełnej obsługi geodezyjnej,

g) projektu organizacji robót,

h) kosztów wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym też nie ujęte w programie funkcjonalno-użytkowym a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. W zakresie materiałów zbędnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy wynikające z Ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., Dz. U. z 2013 r., poz. 21) i wydanych do ustawy przepisów wykonawczych – ponosząc w tym zakresie wyłączną odpowiedzialność. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie płatne będzie w częściach – nie rzadziej niż w okresach kwartalnych, wg. aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowo - terminowego stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Zapisy § 3, pkt. 2 umowy stosuje się odpowiednio.

Strony zgodnie ustalają, że:

a) za wykonanie projektu budowlanego, zatwierdzonego przez Zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie częściowe w wysokości 0,45% kwoty wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 niniejszego paragrafu,

b) za wykonanie dokumentacji wykonawczej Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie częściowe w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia wskazanego w pkt. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie to zawiera w sobie również wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego.

- Podstawę wystawienia faktur częściowych stanowiły będą protokoły częściowego odbioru robót  zatwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Prace odebrane na podstawie protokołów częściowych, za które przysługuje Wykonawcy częściowe wynagrodzenie muszą być zgodne z harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym. Faktury te będą wystawiane nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołów częściowych odbioru robót.

- Końcowe rozliczenie między stronami nastąpi po podpisaniu Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego i stanowić będzie kwotę wynikającą z harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego, nie przekraczającą 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Nie później niż 7 (siedem) dni kalendarzowych po ukończeniu Przedmiotu umowy, lecz przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Końcowe Rozliczenie Przedmiotu Umowy. Zamawiający w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania Końcowego Rozliczenia Przedmiotu Umowy dokona jego weryfikacji. W przypadku braku uwag ze strony Zamawiającego Wykonawca jest uprawniony do wystawienia końcowej faktury, nie wcześniej jednak niż po podpisaniu przez strony Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót, zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych zakresem umowy, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany dozwolonej zapisami umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się on prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania.

- Wraz z każdą fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone przez niego „za zgodność z oryginałem” dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp), biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W razie nieprzedłożenia dowodów zapłaty lub częściowego ich przedłożenia Wykonawca nie nabywa prawa do odpowiedniej części wynagrodzenia – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a Zamawiający uprawniony będzie do zapłaty odpowiednich kwot bezpośrednio na rzecz podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.10, powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie zapłaty, należnych Podwykonawcy.

- W przypadku bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 10, uważa się, że zapłata Wykonawcy została dokonana w kwocie, którą Zamawiający przelał bezpośrednio Podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawców w tym trybie wynosi nie dłużej niż 30 dni od dnia powzięcia informacji o uchylaniu się od zapłaty przez Wykonawcę zamówienia. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w pkt.10, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może postępować zgodnie z art. 143c ust.5 Pzp. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 10, powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego lub podmiotu wskazanego w §1, pkt. 2 umowy.

- Zamawiający  oświadcza, iż   Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58,  posiada numer NIP: 593-25-26-795.

- Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: …………………………………….

§ 5

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może być dokonane tylko po:

- zgłoszeniu Robót do przeglądu technicznego

Wykonawca dokona takiego zgłoszenia z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem. W ramach zgłoszenia powiadomi Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o planowanym terminie rozpoczęcia przeglądów technicznych. Wraz z informacją Wykonawca przedłoży harmonogram rozruchu instalacji, prób i sprawdzeń.

- dokonaniu przeglądu technicznego potwierdzonego Protokołem z Przeglądu Robót. Przegląd techniczny obejmuje: wskazanie usterek, sprawdzenie poprawności działania instalacji, urządzeń, systemów, ocenę jakości wykonanych Robót. Przegląd dokonywany jest w obecności przedstawicieli Zamawiającego i zaproszonych konsultantów. Dla potrzeb powyższych czynności Wykonawca dostarczy konieczną dokumentacje powykonawczą. Rozpoczęcie przeglądu technicznego nie może rozpocząć się później niż 7 (siedem) przed planowanym zgłoszeniem gotowości Robót do odbioru końcowego

- potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia usterek wskazanych podczas przeglądu technicznego.

Kiedy całość Przedmiotu Zamówienia zostanie ukończona Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego poprzez:

- dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz

- powiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

Potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do powyższego w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dokonania wpisu i dnia powiadomienia oznaczać będzie, że Roboty uznaje się za zakończone i Zamawiający przystąpi do ich odbioru końcowego w dniu określonym przez Wykonawcę.

- Żadna część robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną bez zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego, kiedy taka część robót jest gotowa do zbadania i Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od powiadomienia, stawić się w celu dokonania badania robót.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy    Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oryginał dziennika budowy

  - oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, lub budynku

  - oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o wykonaniu Robót zgodnie z projektem

  - protokoły badań i prób technicznych

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

  - pełną dokumentację powykonawczą

  - potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

  - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

  - dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile pozwolenie takie będzie wymagane

  - instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, protokoły ze szkoleń

  - karty gwarancyjne wszystkich dostarczonych / zamontowanych urządzeń i użytych materiałów wraz z warunkami gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

  - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty

- Przewidziane umową czynności odbiorowe zostaną potwierdzone każdorazowo pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem, ze każdorazowo ze strony Zamawiającego będzie to przynajmniej Inspektor Nadzoru, a ze strony Wykonawcy przynajmniej Kierownik Robót.

- Wykonawca przed odbiorem przedmiotu umowy jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kopię zezwolenia na usuwanie odpadów komunalnych albo kopię umowy na wywóz odpadów z uprawnionym podmiotem i dowody składowania odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia na składowisku posiadającym zezwolenie na przyjmowanie i utylizację (składowanie) zgodnie z ustawą o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., Dz. U. z 2013 r., poz. 21) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizacji umowy. Wywóz i utylizacja odpadów, o których mowa nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu, a obowiązek ten i koszt leżą po stronie Wykonawcy.

- Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku realizacji przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty poinformowania Wykonawcy o ich wykryciu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek, wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek w wymiarze do 14 dni kalendarzowych. Termin ten może zostać przedłużony przez Zamawiającego wyłącznie z ważnych przyczyn

- w przypadku gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającemu przysługuje prawo obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o odpowiednią wartość.

- jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych przy odbiorze w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 6

Odpowiedzialność

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przy wykonywaniu umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu:

- w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- w razie niedotrzymania któregokolwiek z terminów wskazanych w § 3 lub w harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, stanowiącym zał. nr 3 do umowy - w wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy dzień zwłoki

c)  w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  albo  w okresie rękojmi lub gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

d)  za brak zapłaty lub w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto należnego tym Podwykonawcom

e)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane określone w umowie, lub projektu jej zmian, w wysokości: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),

f)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),

g)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości: 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, o ile Zamawiający spóźnia się z płatnością wobec Wykonawcy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych umową.

- W razie złożenia przez którąś ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

- Zamawiający w ramach zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową z uwzględnieniem podziału opracowań branżowych oraz jest zobowiązany do:

- uzyskania wszystkich niezbędnych dla opracowania kompletnej Dokumentacji Projektowej 
i uzyskania pozwoleń wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej zgodnie z harmonogramem.

Wszelkie niezbędne materiały, wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji Prac Projektowych Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach Ceny Umownej.

- przygotowywania dokumentacji w stałym kontakcie z Zamawiającym, w celu dokonywania na bieżąco konsultacji co do projektu, wprowadzania korekt, zmian, uwzględniania sugestii. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna odbywać się na piśmie, zaś przebieg spotkań roboczych dotyczących dokumentacji powinien zostać utrwalony w formie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron uczestniczących w spotkaniu. Spotkania robocze w tym zakresie powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa tygodnie, chyba, że strony postanowią inaczej.

- Wykonawca w okresie realizacji umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji projektowej/technicznej nie wymienionej powyżej a związanej z wymaganiami jednostek opiniujących i uzgadniających uczestniczących w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie o ile pozwolenie takie będzie wymagane.

- Dokumentacja zostanie Zamawiającemu wydana w następującej formie:

- Projekt budowlany, projekty wykonawcze po:

- 4  egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF – do wydruków 
z możliwością kopiowania),

- dokumentację powykonawczą po:

- 4 egzemplarze w formie oprawionych teczek (wszystkie branże),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie doc. dwg. – do obróbki z możliwością kopiowania),

- 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na nośniku CD (w formacie PDF – do wydruków 
z możliwością kopiowania),

- 4 egzemplarze, w tym 2 w wersji elektronicznej, kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych branży, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

- 4 egzemplarze, w tym 2 w wersji elektronicznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

- 4 egzemplarze przedmiaru robót, w tym 2 w wersji elektronicznej do edycji sporządzone zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów 
a także opis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta wymagane art. 20, ust. 4 ustawy prawo budowlane o zgodności projektu 
z przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną w zakresie projektu budowlanego/projektów budowlanych w ilościach i formie wskazanych w pkt. 3, ppkt a) niniejszego paragrafu, wraz z pozwoleniem na budowę, z zastrzeżeniem pkt. 5 umowy, poniżej. Z tej czynności sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu dokumentację wykonawczą w ilościach i formie wskazanych w pkt. 3, ppkt a) niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem Par. 3, pkt. 2 umowy. Z tej czynności sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego. Dokumentacja wykonawcza, o której mowa w niniejszym punkcie musi zostać dostarczona Zamawiającemu po dostarczeniu i odbiorze dokumentacji o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu, powyżej.

- Rękojmia za wady wykonanej dokumentacji wygasa wraz z upływem rękojmi i gwarancji na wykonane 
w oprciu o wykonaną dokumentacje roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie 10 dni roboczych od dnia ich pisemnego zgłoszenia.

Nieusunięcie wad w terminie uprawnia Zamawijacego do:

- prawa zlecenia tzw. ”wykonawstwa zastepczego” innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy opracowania tej części dokumentacji technicznej, której dotyczą wady, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub

- do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w zakresie dotyczącej tej części dokumentacji, której dotyczą wady, jeżeli nie wpływają one na przydatność pozostałej części dokumentacji.

Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może również:

I) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady maja charakter istotny i nie dadzą się usunąć

II) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć lecz nie mają charakteru istotnego – obniżenie wynagrodzenia ustalone zostanie w odrębnym protokole.

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, również 
na żądanie Zamawiającego, w tym także w trakcie okresu rękojmi w wymaganym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie, majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw osób trzecich do wszystkich materiałów i wyników prac, o których mowa w § 1, pkt. 1, umowy, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz, że nie udzielił żadnych licencji na korzystanie z dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, a w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się zastąpic Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiajacego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszystkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, pkt. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego zwielokrotnianie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać,

b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

c) utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,

e) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

f) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

g) publiczne wykorzystywanie i publiczne odtwarzanie,

h) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),

i) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

j) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,

k) wystawianie,

l) wyświetlanie.

10. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4, pkt. 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania przez Zamawiającego Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie.

11. Przeniesienie, o którym mowa w pkt. 9 i 10 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.

12. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy

13. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia.

§ 9

Nadzór

1.  Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, wymagane obowiązującym prawem w tym zakresie,  w osobie:  ……………………………………….……………………..

2.     Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będzie: ……………………….………….……

3.   W toku realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę osoby na stanowisku Kierownika Budowy, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów Zamawiającego w stosunku do funkcji Kierownika Budowy.

4.    W toku realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.     Zmiany, o których mowa w pkt. 3 i pkt. 4 niniejszego paragrafu nie stanowić będą zmiany warunków niniejszej umowy. Zmiany te wymagały będą pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Współdziałanie

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać  niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

- Strony zobowiązują powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 
 w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania prac określonych umową.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. Zamawiający ustosunkuje się do tego, w ciągu 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji
umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Ubezpieczenie

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności wraz z dowodem jej opłacenia, zgodnie z warunkami wskazanymi w tym dokumencie.

- Niedostarczenie polisy, o której mowa w pkt. 1, powyżej, w terminie, traktowane będzie jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

3.   Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót, będących przedmiotem niniejszej umowy od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 pkt. 1 umowy. Polisa, o której mowa obejmować musi wszystkie podmioty zaangażowane w realizację umowy, w tym w szczególności: wykonawcę, inwestora (zamawiającego), podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz projektantów.

4.     Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 3, powyżej, podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem uznania ich za niespełniających wymagań Zamawiającego.

5.   Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia wskazanego w pkt. 3 niniejszego paragrafu stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Data obowiązywania polisy, o której mowa w niniejszym punkcie nie będzie krótsza niż do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, objętego niniejszą umową. W przypadku niedostarczenia polis i innych niezbędnych dokumentów będzie to rozumiane, jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

6.    Wszystkie umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, zaś ich realizacja nie może obciążać Zamawiającego jakimikolwiek kosztami.

7.    Wykonawca zobowiązany będzie dokonać cesji polisy, o której mowa w pkt. 3, powyżej, na podmiot, o którym mowa w § 1, pkt. 2 umowy, tj: Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul Żelazna 32, 00-950 Warszawa, Centrala - Centrum Korporacyjne w Gdańsku.

§ 13

Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 kalendarzowych dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki związanej z rozpoczęciem, realizacją lub zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i wyznaczeniu ku temu odpowiedniego terminu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty (zgodnie z warunkami określonymi umową) podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 5, pkt. 7, ppkt b) oraz w § 8, oraz w § 12, pkt. 2 i 5

- W przypadku odstąpienia od umowy bez względu na przyczynę, strony są zobowiązane do następujących czynności:

a) sporządzenia przez Wykonawcę protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy,

b) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt Strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy,

c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  dokumenty wymienione w § 5 pkt. 3 odbiorowe w zakresie wykonanych robót

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zapisów pkt. 4, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności innym podmiotom, a całkowitymi kosztami obciążyć Wykonawcę.

- W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

- Zamawiający z zastrzeżeniem postanowień zapisu art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych może zmniejszyć zakres robót, co nie może stanowić podstawy do żądania odszkodowania.

- W przypadku gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonawstwem Robót o okres przekraczający 30 dni kalendarzowych w porównaniu z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowo - terminowym Zamawiający będzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, do podzlecenia części robót innemu wykonawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną udokumentowaną różnicą pomiędzy ceną podzlecenia takiej części robót innemu wykonawcy, a ceną jaką zapłaciłby on Wykonawcy za jej wykonanie w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

- Zapisy umowy dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.

- Odstąpienie od umowy przewidziane w jej treści musi zostać sporządzone w formie pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 14

Zmiany umowy

  - Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy wystąpi w wyniku następujących zdarzeń:

a)   wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany stawki podatku VAT, mające wpływ na wysokość ceny brutto za świadczoną robotę.

b)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności spowodowane zmianą warunków umowy zawartej między Zamawiającym a podmiotem (o którym mowa w § 1, pkt 2 umowy) udzielającym kredyt inwestycyjny na częściowe sfinansowanie wykonania przedmiotu umowy, co nie będzie skutkowało jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi Wykonawcy wobec Zamawiającego, ani naliczeniem kar umownych na rzecz Wykonawcy.

c)  inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem umowy,

d)     w sytuacjach opisanych w § 13, pkt. 1- 5 i pkt. 9-10, i w § 3, pkt. 2, i w § 4 pkt. 3 umowy

  - W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 14 pkt.1 ppkt. b) i c) umowy, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Decyzja w tej kwestii pozostaje po stronie Zamawiającego.

  - Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 2,5 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 pkt. 1 umowy na zasadach określonych w art. 147 - 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ………………………….PLN

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Okres zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 100%, musi obejmować terminy, o których mowa w § 3, pkt 4, z uwzględnieniem terminu przewidzianego w tym samym paragrafie i punkcie umowy na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy. Zapisy § 3 pkt 4 umowy w zakresie należytego wykonania przedmiotu umowy, stosuje się odpowiednio.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów wykonanych w realizacji umowy o ile pozwolenie takie będzie wymagane.

- Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu, zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty upływu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zastrzega sobie, iż realizacja ewentualnych wypłat nie może powodować ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez stronę Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniężna, wystawca gwarancji / poręczenia lub innego dokumentu dopuszczonego zapisami ustawy PZP, wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na podmiot, o którym mowa w § 1, pkt. 2 umowy, tj: Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul Żelazna 32, 00-950 Warszawa, Centrala - Centrum Korporacyjne w Gdańsku.

§ 16

Podwykonawcy

1.  W celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robot do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie robot przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca, zlecając roboty Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ kodeksu cywilnego.

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeśli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy i przepisami obowiązującego prawa.

3.  Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców.

4.  Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą musi być zawarta zgodnie odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w następującym trybie:

a)   Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek wraz z projektem umowy z Podwykonawcą,

b)  w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy albo – podając uzasadnienie – zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy,

c)  zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do projektu umowy będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody,

d)  w przypadku odmowy określonej w ppkt. c, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą  w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

e) Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w każdym przypadku, przewidzianym warunkami umownymi.

5.   Zastrzeżenia lub sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo może dotyczyć:

a)   niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

b)   zawarcia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

6.  Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostały sporządzone na piśmie i przekaże Zamawiającemu kopię każdej umowy z Podwykonawcą, poświadczoną za zgodność z oryginałem - niezwłocznie, lecz nie później niż do 7 dni od daty jej zawarcia.

7.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

8.  Umowa z Podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeśli w terminie 7 dni od dnia przedstawienia jej projektu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie, Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

9.  Powyższy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w pkt. od 4 do 8 niniejszego paragrafu, będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z Podwykonawcami.

10. Zlecenie wykonania części robot Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

11. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a)   zakresu robot przewidzianych do wykonania,

b)   terminów realizacji,

c)   wynagrodzenia i terminów płatności,

d)   rozwiązania umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy.

12. Powyższe regulacje w sprawie umów i ich zmian z Podwykonawcami muszą uwzględniać następujący warunek:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej roboty budowlanej.

13. Do postępowania w sprawach nieuregulowanych w umowie, dotyczących podwykonawstwa, stosuje się odpowiednio zapisy aktualnie obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w zakresie podwykonawstwa.

14. Zamawiający zatrzega, iż powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom wiąże się z dostarczeniem przez Wykonawcę wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzających, że Podwykonawca posiada doświadczenie w zakresie prac, będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo, pod rygorem braku akceptacji ze strony Zamawiającego przedłożonej umowy o podwykonawstwo.

§ 17

Gwarancja i rękojmia

- Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi:

a) 60 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót dla niżej wymienionego zakresu:

- Pokrycie dachowe,

- Roboty konstrukcyjne, w tym dach wraz z konstrukcją wsporczą,

- Wewnętrzne izolacje termiczne ścian płytami klimatycznymi.

- Roboty budowlano-montażowe dotyczące, szybu windowego, klatki schodowej, schodów zewnętrznych terenowych, pochylni dla niepełnosprawnych

- Izolacje przeciwwilgociowe budynku.

- System wentylacji

- Wszystkie urządzenia kotłowni

- Stolarkę i ślusarkę okienną oraz drzwiową

- W zakresie zagospodarowania terenu: zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich elementów zewnętrznych

- Roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu: chodniki, zatoczki, zieleń urządzona – trawniki.

- System klimatyzacji pomieszczenia serwerowni.

- Pozostałe roboty budowlano-montażowe.

b)  36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót dla całego wyposażenia będącego przedmiotem umowy.

2.	Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego oraz dostarczone wszelkie dokumenty związane z przeprowadzonymi przeglądami technicznymi urządzeń, maszyn i zastosowanych materiałów potwierdzonych odpowiednimi protokołami i dokumentami.

3.	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karami umownymi.

4.   W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadomi pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie z pkt.1 niniejszego paragrafu.

5.   W okresie udzielanej gwarancji/rękojmi Wykonawca powinien przeprowadzać wszelkie czynności związane 
z konserwacją, serwisem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym zainstalowanych urządzeń 
i systemów na własny koszt. Brak wykonania wymaganych czynności w określonym czasie nie może rzutować na utratę gwarancji lub rękojmi.

6.    Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady na okresy równe okresom udzielonej gwarancji.

7.   Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wad przed upływem tego okresu.

§ 18

Inne postanowienia

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w pierwszej kolejności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

- Strony wskazują następujące adresy do doręczeń, w związku z Umową:

a) dla Wykonawcy – …………………………………………………………

b) dla Zamawiającego – 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 57/58

4.  Strony wskazują następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy oraz do dokonywania uzgodnień w związku z wykonywaniem postanowień Umowy:

a) dla Wykonawcy - ………………………………………………………….

b) dla Zamawiającego:

- Agnieszka Grzenkowicz – sprawy formalne i merytoryczne

- Mirosław Życki – sprawy techniczne

- Mirosław Wołoszyk – sprawy związane ze sprzętem medycznym

5.  Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu pod  rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie doręczone. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym Par., w pkt. 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy, jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7.   Integralną częścią umowy są:

a) załącznik nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 12/PN/2014 wraz z programem funkcjonalno – użytkowym,

b) załącznik nr 2 – porozumienie ws. sposobu rozliczenia mediów,

c) załącznik nr 3 - harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy,

d) załącznik nr 4 – polisy ubezpieczeniowe i inne dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia CAR,

e) oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu 12/PN/2014,

Akceptuję / emy Istotne Postanowienia Umowy:

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy –

Porozumienie ws. sposobu rozliczenia mediów

1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, do realizacji umowy, zainstaluje podliczniki prądu i wody.

2. Podliczniki, o których mowa w pkt. 1, zostaną założone przez Wykonawcę niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy Placu Budowy, nie później niż przed faktycznym dniem rozpoczęcia robót.

3. Po zainstalowaniu podliczników, o których mowa w pkt. 1, w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, protokolarnie zostaną spisane stany tych podliczników.

4. Obciążenie Wykonawcy za ścieki, zużytą wodę oraz energię elektryczną, nastąpi w dwóch częściach – pierwsza – na koniec roku 2014, druga po zakończeniu budowy, według wskazań podliczników, o których mowa w pkt. 1. Stany podliczników zostaną spisane na dzień 31-12-2014r. oraz podczas odbioru końcowego robót (po ewentualnym usunięciu usterek). Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i wody na podstawie wskazań podliczników, o których mowa w pkt. 1, zostanie wpisane odpowiednio do protokołu w dniu 31-12-2014r. oraz do Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót, w dniu jego podpisania. Podstawą rozliczenia ścieków będzie zużycie wody przez wykonawcę wg wskazań podlicznika j.w, w terminach i na zasadach j.w. Wartości te stanowić będą podstawę do obciążenia Wykonawcy kosztami ww. mediów.

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie kosztów energii elektrycznej oraz wody wynikających z faktur, za ostatni okres rozliczeniowy, jakie otrzymał Zamawiający od firm dostarczających energię elektryczną oraz wodę na potrzeby jego działalności, przed podpisaniem odpowiednio Protokołu i Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

6. Zamawiający celem ustalenia stawki za 1 kW energii elektrycznej, przyjmie wartości średnie, z ostatniej faktury (o czym mowa w pkt. 5), wliczając wszelkie opłaty stałe związane z dostawami energii elektrycznej np. opłatę przesyłową.

6.1.) Wszelkie opłaty stałe takie jak np. opłata przesyłowa, Zamawiający podzieli w stosunku do łącznej ilości kilowatów, zużytych przez Zamawiającego w ostatnim okresie rozliczeniowym i o tą wartość zwiększy stawkę za 1 kW energii elektrycznej w rzeczywistości wynikającą z faktury otrzymanej od dostawcy energii elektrycznej.

6.2.) postępowanie w przypadku zużycia wody (za m3) będzie analogiczne do tego opisanego w pkt 6 i 6.1., w zakresie zużycia energii elektrycznej.

7. Demontaż podliczników energii elektrycznej oraz wody przez Wykonawcę i na jego koszt, nastąpi nie później niż w dniu następnym po podpisaniu Bezusterkowego Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

8. W przypadku dokonania zniszczeń w majątku Zamawiającego powstałych w skutek demontażu podliczników, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić stan pierwotny, w terminie nie przekraczającym 7 dni kalendarzowych. W przypadku nie usunięcia ewentualnych zniszczeń w tym terminie, Zamawiający zleci konieczne naprawy podmiotowy trzeciemu, a kosztami robocizny obciąży Wykonawcę na podstawie refaktury.

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni swoim pracownikom, współpracującym podwykonawcom i innym osobom związanym z realizacją umowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarne.

10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym porozumieniu należy przyjąć za obowiązujące wytyczne Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, w załączniku nr 4 do SIWZ, do postępowania 12/PN/2014, co do mediów.

Akceptuję / emy załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy:

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy –

Harmonogram rzeczowo – finansowo - terminowy

| Zakres prac do wykonania | Termin wykonania prac | Wysokość części wynagrodzenia za wykonane prace (BRUTTO w PLN) | Termin wypłaty wynagrodzenia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, zatwierdzonego przez Zamawiającego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę | Do decyzji Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż nie może on przystąpić do prac budowlanych bez przekazania powyższej dokumentacji Zamawiającemu, zgodnie z zasadami opisanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy | 0,45% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto | Do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury, wystawionej na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, o czym mowa w Istotnych Postanowieniach Umowy |  |
| Wykonanie dokumentacji wykonawczej | Do decyzji Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż nie może on przystąpić do prac budowlanych bez przekazania powyższej dokumentacji Zamawiającemu, zgodnie z zasadami opisanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy | 3% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto | Do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury, wystawionej na podstawie protokołu częściowego odbioru robót, o czym mowa w Istotnych Postanowieniach Umowy |  |
| Wykonania przedmiotu umowy bez pozwolenia na użytkowanie | Do dnia 30-09-2015r. | Ostatnia część wynagrodzenia wyniesie nie więcej niż 10% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto | Do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej Faktury | UWAGA: Przedmiot umowy strony uznają za należycie wykonany po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów zrealizowanych w wykonaniu umowy nie później niż do dnia 31-12-2015r. Uzyskanie wskazanego powyżej pozwolenia będzie podstawą do zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przewidzianego zapisami umowy |

Wersja nr 1

Harmonogram, obowiązuje od dnia: Zawarcia umowy 12/PN/2014

Zatwierdzam:

Wykonawca	                	Zamawiający                               (opcjonalnie: Bank)

Akceptuję / emy załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy:

__________________ dnia __.__.____ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR)

12/PN/2014

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich 5 lat - minimum 1 robota budowlana

Nazwa Wykonawcy:   ___________________________________________________________

Adres Wykonawcy:     ___________________________________________________________

Numer telefonu/faks:  ___________________________________________________________

| L.p. | Rodzaj roboty budowlanej | Wartość | Data wykonania (od dnia do dnia) roboty budowlanej | Miejsce |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA: Dla ważności niniejszego Wykazu należy dołączyć dowody, określające czy roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o którym mowa powyżej mogą być poświadczenia lub dokumenty, jeśli Wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Zamawiający dopuszcza przedłożenie referencji zawierających niezbędne informacje do ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane w SIWZ, w zakresie wiedzy i doświadczenia. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane w zakresie wymaganym w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu.

_____________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (WZÓR)

12/PN/2014

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ

Nazwa Wykonawcy:   ___________________________________________________________

Adres Wykonawcy:     ___________________________________________________________

Numer telefonu/faks:  ___________________________________________________________

Niniejszym oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia posiadają wszystkie wymagane uprawnienia, których obowiązek posiadania wynika z zapisów stosownych ustaw mających zastosowanie przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego

_____________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (WZÓR)

12/PN/2014

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

WYKAZ OSÓB

Nazwa Wykonawcy:   __________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy:     __________________________________________________________________________

Numer telefonu/faks:  __________________________________________________________________________

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia | Zakres wykonywanych czynności w realizacji niniejszego zamówienia | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uprawnienia do projektowania: |  |  |  |  |  |  |
| Adn. a |  |  |  |  |  |  |
| Adn. b |  |  |  |  |  |  |
| Adn. c |  |  |  |  |  |  |
| Adn. d |  |  |  |  |  |  |
| Adn. e |  |  |  |  |  |  |
| Adn. f |  |  |  |  |  |  |
| Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: |  |  |  |  |  |  |
| Adn. a |  |  |  |  |  |  |
| Adn. b |  |  |  |  |  |  |
| Adn. c |  |  |  |  |  |  |
| Adn. d |  |  |  |  |  |  |
| Adn. e |  |  |  |  |  |  |
| Adn. f |  |  |  |  |  |  |
| Adn. g |  |  |  |  |  |  |
| Adn. h |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku osób, które posiadają uprawnienia i doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.

_____________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ (WZÓR)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 12/PN/2014, na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że

_______________________________________________________________ należymy / nie należymy*  (oznaczenie Wykonawcy)

do grupy kapitałowej.

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:

(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ (WZÓR)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA

WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Uwaga:

1. Niniejszego załącznika nie składają Wykonawcy, którzy nie korzystają z zasobów innych podmiotów.

2. W przypadku korzystania z zasobów więcej niż jednego podmiotu zobowiązanie to wypełnić dla każdego podmiotu oddzielnie.

W związku z przetargiem nieograniczonym nr 12/PN/2014, na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

Ja / My:

| Lp. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu i adres e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tel.: ___________________ Faks: ___________________ E-mail: ___________________ |

Zobowiązuję się/ zobowiązujemy się do oddania na rzecz  ______________________________________

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamowienia: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(wymienić zasoby do realizacji zamówienia i sposób ich wykorzystania)

________________ dnia __.__.____ r.

______________________________________

(podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej do złożenia

podpisu w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasobyw)

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ (WZÓR)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY DO ZAWARCIA UBEZPIECZNIA OD WSZELKICH RYZYK BUDOWLANYCH (CAR)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 12/PN/2014, na:

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

Zobowiązujemy się do ubezpieczenia robót, będących przedmiotem niniejszego postępowania od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, instalacji, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż wartość brutto oferty złożonej przez nas w niniejszym postępowaniu.

Zobowiązujemy się do zawarcia polisy, obejmującej wszystkie podmioty zaangażowane w realizację umowy, w tym w szczególności: nas jako wykonawcę, inwestora (zamawiającego), podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz projektantów.

Zobowiązujemy się ponadto do przedłożenia Zamawiającemu do jego akceptacji zakresu oraz warunków przedmiotowego ubezpieczenia, a w przypadku braku akceptacji Zamawiajacego – do zmiany tych warunków i uzyskania ponownej akceptacji.

Zobowiązujemy się do zawarcia ubezpieczenia na swój koszt, a następnie do przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłacenia składki i innych dokumentów ubezpieczeniowych dotyczących przedmiotowego ubezpieczenia poświadczonych za zgodność z oryginałem, które staną się załącznikiem do umowy, w terminie do dnia protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Akceptujemy jednocześnie fakt, iż w przypadku niedostarczenia polisy wraz z dowodem jej opłacenia i innych niezbędnych dokumentów, będzie to rozumiane, jako nienależyte wykonanie umowy, uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Zobowiązujemy się do dokonania cesji z przedmiotowej polisy na rzecz podmiotu współfinansującego niniejsze zamówienie tj. Bank Ochrony Środowiska S.A., z siedzibą w Warszawie, ul Żelazna 32, 00-950 Warszawa, Centrala - Centrum Korporacyjne w Gdańsku.

Zobowiązujemy się do zawarcia polisy ubezpieczenia ryzyk budowy, o czym mowa, z datą obowiązywania do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego niniejszym postępowaniem.

________________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ (WZÓR)

12/PN/2014

Roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A. nowego budynku szpitala obejmującego Dział Sterylizacji, Izbę Przyjęć, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii, zlokalizowanego między istniejącymi budynkami szpitala, oraz częściowej przebudowie wewnętrznej istniejących budynków przyległych i zagospodarowaniu całego terenu szpitala na terenie działek 1/3 i 1/4, przy ulicy 30 Stycznia 57/58 w Tczewie.

WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

(DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy:   ___________________________________________________________

Adres Wykonawcy:     ___________________________________________________________

Numer telefonu/faks:  ___________________________________________________________

| L.p. | Wykaz podstawowych urządzeń technicznych | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- |

_____________ dnia __.__.____ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)